附件

高校基本建设规划（编制框架）

第一章  总 则

包括编制主体、规划期限、指导思想、规划原则。

第二章  学校概况

包括学校类别、历史沿革、办学特色、学科专业设置、办学规模和教职工人数等基本情况。

学校现有办学条件，包括教学行政用房、生活设施、附属设施、经费收入来源等。上一个经济发展周期基本建设规划执行情况的总结和分析。

第三章  学校发展规划

学校事业发展规划、学科建设规划、师资队伍规划，服务国家发展战略的具体思路以及各校区办学功能定位。

根据事业发展需要，科学确定办学规模。

学校办学规模的复核情况。

第四章  需求分析和建设规模

一、学校需求分析

满足现有办学规模和发展规模、学科和师资队伍建设需要的办学用地用房需求情况，满足服务国家发展战略的各类用房需求情况。

二、建设规模测算

根据复核的办学规模，普通本科高校按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018），高等职业学校按照《高等职业学校建设标准》（建标197-2019）确定校舍面积上限，综合测算各类功能用房的建筑面积。

结合现有办学条件，按照校舍类别计算可建设面积。综合考虑可建设校舍、土地资源、学校发展规划等情况，进行学校基本建设规划，测算建设规模。

第五章  建设内容

一、建设目标

基本建设项目的建设目标。

二、建设项目

根据建设规模进行建设项目的规划，围绕服务国家发展战略、服务学校全面深化综合改革、保障学校基本办学条件等陈述实施的必要性。编制五年期基本建设规划项目一览表，包括项目的名称、规模、占地、高度、功能布局与面积占比、进度计划、预期效益等。

三、项目用地

规划项目用地位置和范围，包括具体位置、总用地面积、国土空间规划（总体规划、详细规划、相关专项规划）符合性和相关图件等。

第六章  项目组织管理

一、项目实施计划

根据建设规模和建设内容，结合前期工作基础，按照事业发展轻重缓急和项目成熟度，编制项目实施计划。

二、组织保障措施

明确项目实施的支持保障措施。

第七章  投资估算与资金保障

一、投资估算

具体说明主要经济技术指标，包括投资总规模测算、分期投资估算以及单方造价说明。

二、资金筹措方案

学校近三年财务状况，说明资金来源及筹措方案。

附件：建设工程设计方案总平面图

信息公开选项：主动公开

抄送：各市（州）人民政府，省委宣传部、省发展改革委、经济和信息

化厅、司法厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、商务厅、

文化和旅游厅、省卫生健康委、省体育局、省市场监管局、省中

医药局，攀钢集团有限公司、国网四川省电力公司、四川航天管

理局、四川电信实业集团有限公司。